✅ CHECKLIST GENERAL DEL TFG

Proyecto: Sistema web de gestión de campos agrícolas de frutos rojos

Tecnologías: React + PHP + MySQL

📅 PLANIFICACIÓN GLOBAL (orientativa)

- Fase 1 – Preparación y análisis: Semana 1

- Fase 2 – Núcleo funcional: Semanas 2 a 6

- Fase 3 – Informes, pruebas y mejoras: Semanas 7 y 8

- Fase 4 – Documentación final y defensa: Semanas 9 y 10

🔹FASE 1 – PREPARACIÓN Y ANÁLISIS (SEMANA 1)

- Crear estructura base del proyecto

- Crear proyecto React

- Configurar backend PHP

- Crear base de datos MySQL

- Definir entidades principales (usuarios, parcelas, trabajadores, recolecciones, stock)

- Recopilar requisitos reales con agricultor (entrevista informal)

- Documentar:

  - Introducción del proyecto

  - Motivación personal

  - Estudio de necesidades del sector agrícola

  - Escalabilidad del sistema (visión futura)

📄 Documentación que se empieza aquí

✔ Capítulo 1 – Introducción

✔ Parte de 2 – Estudio de viabilidad (contexto y justificación)

🔹FASE 2 – DESARROLLO DEL NÚCLEO (SEMANAS 2–6)

- 🔐 Autenticación y roles (Semana 2)

  - Tabla usuarios y roles

  - Login en PHP

  - Login en React

  - Control de acceso por rol

  - Pruebas de acceso

- Documentar:

  - Casos de uso de autenticación

  - Seguridad básica

  - Diagrama de flujo login

🌱 Gestión de parcelas (Semana 3)

- CRUD parcelas (PHP)

- Interfaz React (formularios + listado)

- Relación con producción

- Pruebas

📄 Documentar:

- Caso de uso: gestión de parcelas

- Diagrama entidad-relación

- Capturas de pantalla

👷 Gestión de trabajadores (Semana 4)

- CRUD trabajadores

- Asignación a parcelas

- Historial de recolecciones

- Pruebas

📄 Documentar:

- Caso de uso: gestión de trabajadores

- Relación trabajador–parcela

- Justificación funcional (necesidad real del agricultor)

🍓 Registro de recolecciones (NÚCLEO) (Semana 5)

- Formulario de recolección

- Registro de kilos, fecha, parcela, trabajador

- Listado y filtros

- Pruebas completas

📄Documentar:

- Caso de uso principal

- Diagrama de clases

- Diagrama de interacción

- Explicación del flujo real de trabajo agrícola

📦 Gestión de stock (Semana 6)

- Cálculo automático de stock

- Consulta por fechas

- Relación con recolecciones

- Pruebas

📄Documentar:

- Relación stock–producción

- Justificación de utilidad

- Diagrama lógico de datos

🔹FASE 3 – INFORMES, PRUEBAS Y MEJORAS (SEMANAS 7–8)

📊 Informes y estadísticas

- Dashboard principal

- Gráficos con Chart.js

- Producción por parcela / trabajador / periodo

- Exportación PDF (si da tiempo)

📄Documentar:

- Diseño del dashboard

- Ejemplos de informes

- Capturas de gráficos

🧪Pruebas del sistema

- Pruebas funcionales

- Pruebas de formularios

- Pruebas de roles

- Pruebas de rendimiento básico

📄Documentar:

- Plan de pruebas

- Resultados

- Incidencias detectadas

🚀 Escalabilidad (MUY IMPORTANTE)

- Identificar mejoras futuras sugeridas por agricultor

- Diseñar ampliaciones (sin implementar si no da tiempo)

📄 Documentar:

Posibles ampliaciones:

- Pedidos externos

- Control de coste

- Integración con sensores

- App móvil

- Arquitectura preparada para crecer

🔹 FASE 4 – DOCUMENTACIÓN FINAL Y DEFENSA (SEMANAS 9–10)

📘 Documento final

- Revisar capítulos completos

- Unificar formato

- Añadir conclusiones finales

- Valoración personal

- Bibliografía

- Anexos

🎤 Defensa

- Crear presentación

- Preparar guion

- Ensayar exposición

- Preparar respuestas técnicas y funcionales